**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Благоустройство территории Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2018 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

 W выполн

 К1j = --------------- x 100%, где

 W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевогоиндика-тора, % |
| улучшение санитарного состояния и благоустройства территории | % | 70 | 70 | 100 | 100 |
| повышение качества жизни населения | % | 68 | 68 | 100 | 100 |
| Озеленение территории поселения | шт. | 756 | 756 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Мингрельского сельского поселения | Тыс.руб. | 3850,2 | 3850,2 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

 F YEAR выполн 2,0

 F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

 F YEAR заплан 2,0

 F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2018 году были утверждены 3850,2 тыс.рублей. По факту исполнение составило 3850,2 тыс.рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования, всего (тыс.руб.) | Объем финанси-рования | В том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Прочие мероприятия по благоустройству | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 2. | Уличное освещение  | Местный бюджет | 1616,5 | 740,5 | 876,0 | 0,0 | Оплата потребления электроэнергии | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 3. | Текущий ремонт уличного освещения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ремонт светильников с заменой ламп, дросселей, замена магнитных пускателей, ремонт осветительных щитов | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | Местный бюджет | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 5. | Приобретение детского уличного комплекса | Местный бюджет | 198,7 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 6. | Озеленение территории поселения | Местный бюджет | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 7 | Приобретение цветов на высадку (петунья, виола) | бюджет Мингрельского сельского поселения | 30,1 | 30,1 |  |  | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 8 | Выполнение проектных работ по электроснабжению уличного освещения | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектных работ по электроснабжению  | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 9 | Благоустройство площади у здании администрации ст.Мингрельская ул.Советская 67 | Всего | 547,5 | 547,5 | 0,0 | 0,0 | Проведен обще станичных мероприятий | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Местный бюджет | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Благоустройство площади у здании администрации ст.Мингрельская ул.Советская 67 | Местный бюджет | 1265,2 | 1265,2 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 11 | Топосъемка  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 12 | Чистка дренажной системы | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| 13 | Контейнеры ТБО | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Строительный контроль | Местный бюджет | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| **ИТОГО:** | **4735,2** | **3850,2** | **885,0** | **0,0** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 **К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

 **К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения;

- взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения;

- обеспечение безопасности населения Мингрельского сельского поселения Абинского района в ночное время суток, устойчивого и качественного уличного электроснабжения и освещения Мингрельского сельского поселения Абинского района;

- разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

Начальник финансового отдела С.Д.Андриенко